Harmonogram realizace – milníky:

do 31.10.2024

- dokončen chodník kolem silnice II/366 + přechody pro chodce + veřejné osvětlení kolem silnice II/366 (dotace z MAS Region Haná)

- zprůjezdněna silnice II/366

do 31.12.2024

- zprůjezdněna místní komunikace před prodejnou COOP a budovami Městského úřadu Konice

- zprůjezdněna ulice E. Beneše

do 31.10.2025

- zprůjezdněny ostatní části komunikace kolem náměstí

- zprůjezdněna ulice Kostelní

do 31.12.2025

- předání kompletního díla objednateli

Po celou dobu výstavby musí být zajištěna obslužnost autobusového nádraží.