souhrn smluvních podmínek

Projekt

„SanS Souci CVIKOV, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“

| Položka | Článek | Údaj |
| --- | --- | --- |
| Objednatel | 1.1.2.2 | SANS SOUCI, s.r.o. Se sídlem Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 272 78 727, DIČ CZ27278727 |
| Kontaktní údaje Objednatele | 1.3 | SANS SOUCI, s.r.o. k rukám: Martina Chába, jednatele Adresa: Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 Tel: ………………… Fax: ………………… E-mail: ……………… |
| Zhotovitel | 1.1.2.3 | XXXXXXXXXXX Se sídlem [●], IČO: [●], DIČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl [●], vložka [●] |
| Kontaktní údaje Zhotovitele | 1.3 | [●] k rukám: [●] Adresa: [●] Fax: [●] E-mail: [●] |
| Správce stavby | 1.1.2.4 | [●] E-mail: [●] |
| Zástupce zhotovitele | 1.1.2.5 | [●] |
| Podzhotovitelé | 1.1.2.8 | Budou ustanoveni dle podmínek Smlouvy. |

| Položka | Článek | Údaj |
| --- | --- | --- |
| Právo přístupu na staveniště | 2.1 a 8.1 | Maximálně sedm (7) dní od obdržení písemné výzvy od Objednatele. |
| Datum zahájení prací | 1.1.3.2 a 8.1 | Datum zahájení prací bude ihned po převzetí Staveniště. |
| Další milníky | 8. | Data těchto milníků budou upřesněna v Harmonogramu. |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.3 a 8.2 | [Doplnit v rozmezí 240 – 300 dnů] |
| Právní předpisy | 1.1.6.5 | Právní předpisy České republiky bez ohledu na jakékoli kolizní normy. |
| Bankovní záruka za provedení díla výše plánované doručení platnost | 4.2 | 10 % ze Smluvní ceny. Nejpozději při podpisu Smlouvy. Alespoň 30 dnů po vystavení Potvrzení o převzetí. |
| Bankovní záruka za odpovědnost za vady díla: výše plánované doručení platnost | 4.2 | 5 % ze Smluvní ceny. Do 5 dnů po vydání Potvrzení o převzetí prací vzhledem k celému Dílu a vydání Potvrzení závěrečné platby, avšak před uvolněním Zádržného. Do doby uplynutí obecné Záruční doby. |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodržovat zdravotní a bezpečnostní předpisy na Staveništi | 6.7 | 15.000 Kč za každý případ porušení. |
| Smluvní pokuta za neukázněné chování | 6.11 | 5.000 Kč za každý případ porušení. |
| Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků | 7.6 a 11.4 | 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu. |
| Smluvní pokuta za porušení některého z milníků dle Pod-článku 8.2 a/nebo Harmonogramu | 8.7 | 0,05 % ze Smluvní ceny za každý i započatý den prodlení. |
| Smluvní pokuta za porušení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.7 a/nebo Harmonogramu | 8.7 | 0,1 % ze Smluvní seny za každý i započatý den prodlení. |
| Záruční doba Obecná Záruční doba Zvláštní Záruční doby ve vztahu k: hlavní stavební částem, tj. svislým a vodorovným nosným systémům, hydroizolaci střechy a fasády a hydroizolaci proti spodní vodě a konstrukci koncová zařízení | 1.1.3.7 a 11.1 | 60 měsíců od data úspěšného provedení všech, resp. poslední ze Zkoušek po dokončení. [Doplnit v rozmezí 60 - 120] měsíců od data úspěšného provedení všech, resp. poslední ze Zkoušek po dokončení. Dle záruk poskytovaných dodavateli, nejméně však 24 měsíců od úspěšného provedení všech, resp. poslední ze Zkoušek po dokončení. |
| Smluvní cena | 14.1 | [Doplnit] Kč bez DPH. |
| Termíny plateb | 14.7 | Platby jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury Objednateli. |
| Zádržné | 14.9 | 10 % z částky platby bez DPH schválené Správcem stavby v Potvrzení průběžné platby. |
| Maximální výše Zádržného | 14.9. | 10 % ze Smluvní ceny bez DPH (v Kč; jak je uvedeno v Potvrzení závěrečné platby). |
| Lhůta pro přezkoumání Potvrzení průběžné platby Správcem stavby | 14.6 | 28 dnů |
| Úroky z prodlení | 14.8 a 14.13 | Dle Právních předpisů. |
| Uvolnění Zádržného | 14.9. | 100 % po doručení Záruky za odpovědnost za vady díla Objednateli. |
| Počátek doby pojištění stavby |  | Dnem převzetí Staveniště. |
| Minimální výše pojištění | 18.2 a 18.3 | Výše Smluvní ceny. |
| Plánované doručení potvrzení (certifikátu) Pojištění Zhotovitele | 18.2 a 18.3 | do deseti (10) dnů od uzavření Smlouvy. |
| Plánované doručení kopie příslušné pojistné smlouvy Pojištění Zhotovitele | 18.2 a 18.3 | do sedmi (7) dnů od žádosti Správce stavby nebo Objednatele. |

NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO Smluvní strany podepsaly tuto Smlouvu v níže uvedený den a rok:

V Praze dne __________ 2018			V Praze dne ____________ 2018

Objednatel						Zhotovitel

__________________________			____________________________

Jméno: Martin Cháb					Jméno: [●]

Funkce: jednatel					Funkce: [●]