Příloha č. 7 – Rámcový harmonogram plnění

Etapizace projektu:

| Dílčí etapa díla | Termín [měsíc] | Platební milník | % z ceny [Kč bez DPH] |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis smlouvy | T1 | 1 | 30% |
| - Vývoj a implementace integrace |  |  |  |
| Akceptace předimplementační analýzy a funkční specifikace | T1 + 1 | 2 | 5% |
| - Vývoj zákaznického potálu - B2B portál pro 28 zemí |  |  |  |
| Akceptace Implementace | T1 + 2 | 3 | 15% |
| - Vývoj a implementace VÝROBA – registrace práce |  |  |  |
| Akceptace Implementace | T1 + 3 | 4 | 10% |
| - Vývoj a implementace modulu montáž a sklady - digitalizace a čarové kódy |  |  |  |
| Akceptace Implementace | T1 + 3 | 5 | 10% |
| - Vývoj a implementace modulu servis – digitální servisní knížka |  |  |  |
| Akceptace Implementace | T1 + 3 | 6 | 10% |
| - Konečné předání díla a podpis akceptačního protokolu bez výhrad | T1 + 3 | 7 | 20% |