příloha č. 2.02 zadávací dokumentace

obchodní podmínky

část 05 až 09, část 12 a část 15

* 1. Účastník ve své nabídce **předloží návrh smlouvy o plnění předmětu zakázky** (dále jen „**Smlouva**“), který bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Účastník se podáním nabídky zavazuje respektovat následující obchodní podmínky zadavatele. O tomto závazku učiní čestné prohlášení (viz. příloha č. 1 Krycí list této zadávací dokumentace).

**Tyto obchodní podmínky nemohou být ve Smlouvě změněny v neprospěch zadavatele.**

**Uvedeno pro část 05 až 09, část 12 a část 15 společně, pokud není uvedeno jinak.**

* 1. Smlouva musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

1. **Identifikace smluvních stran** včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.
2. **Předmět plnění** (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), přičemž předmět Smlouvy se musí shodovat s předmětem nabídky daného účastníka a podmínkami zadávací dokumentace. Dodávaný předmět plnění musí být nový.

**Součástí předmětu plnění** jsou zejména činnosti:

* + **Dodací podmínky DAP (Incoterms 2024)**
  + **složení předmětu plnění na místě plnění** zabezpečí zadavatel
  + dodání potřebného **příslušenství** předmětu plnění, zejména zpracování a předání **instrukcí a návodů** k obsluze a údržbě předmětu plnění (manuálů) v anglickém, německém nebo českém jazyce,
  + **předání prohlášení o shodě** dodaného předmětu plnění se schválenými standardy (certifikace CE).

1. **Cena** za splnění předmětu plnění, a to v členění:
   * cena bez DPH,
   * samostatně DPH s příslušnou sazbou
   * a cena včetně DPH.

Pokud bude uvedena v návrhu smlouvy pouze cena bez DPH, musí být tato skutečnost ze smlouvy zřejmá.

1. **Doba plnění** veřejné zakázky:

**zahájení plnění Smlouvy – pro část 05, 07, 08, 09: dnem podpisu Smlouvy**

**ukončení plnění Smlouvy** – **pro část pro část 05, 07, 08, 09**: nejpozději **do 8 týdnů** od zahájení plnění Smlouvy.

**zahájení plnění Smlouvy – pro část 06: dnem podpisu Smlouvy**

**ukončení plnění Smlouvy** – **pro část pro část 06**:

**Etapa č. 1** - **mrazák na referenční cívky – 1 ks, mrazák na vzorky – 1 ks a chladící komora – 1 ks**: nejpozději **do 8 týdnů** od zahájení plnění smlouvy

**Etapa** **č. 2 - mrazák na referenční cívky – 1 ks, mrazák na vzorky – 1 ks**: nejdříve po 8 týdnech a nejpozději **do 36 týdnů** od zahájení plnění Smlouvy

**zahájení plnění Smlouvy – pro část 12: dnem podpisu Smlouvy**

**ukončení plnění Smlouvy** – **pro část pro část 12**:

**Etapa č. 1** - **podstavce na sudy s chemií - záchytné vany – 50 ks**: nejpozději do **24 týdnů** od zahájení plnění smlouvy

**Etapa** **č. 2 - podstavce na sudy s chemií - záchytné vany – 30 ks**: nejdříve po **24 týdnech** a nejpozději do **36 týdnů** od zahájení plnění Smlouvy

**Etapa** **č. 3 - podstavce na sudy s chemií - záchytné vany – 20 ks**: nejdříve po **36 týdnech** a nejpozději do **60 týdnů** od zahájení plnění Smlouvy

**zahájení plnění Smlouvy – pro část 15**: **dnem podpisu Smlouvy**

**ukončení plnění Smlouvy** – **pro část 15:**

**Etapa č. 1** - **chladící kontejner – 1 ks**: nejpozději do **24 týdnů** od zahájení plnění smlouvy

**Etapa** **č. 2 - chladící kontejner – 1 ks**: nejdříve po **24 týdnech** a nejpozději do **60 týdnů** od zahájení plnění Smlouvy

1. **Místo plnění** veřejné zakázky:
   * sídlo zadavatele na adrese: **č.p. 100, 468 46 Plavy**.
2. **Platební podmínky**:
   * Platba po dodání na základě vystavené faktury na dodaný předmět plnění po ukončení plnění smlouvy v rámci dané etapy.

Doba splatnosti každé faktury je **min. 14 kalendářních dní** od data doručení faktury kupujícímu.

Každá faktura musí dále **obsahovat název a registrační číslo projektu** (název projektu: **Výroba towpregu pro vysokotlaké skladování vodíku ve společnosti Kümpers Textil s.r.o. pro využití v oblasti Automotive** a registrační číslo projektu: **CZ.01.01.01/02/24\_051/0004940**).

1. **Smluvní pokuty**, a to zejména:

**pro část 05, 07, 08, 09:**

* + Smluvní pokuta za prodlení vybraného dodavatele nesmí být nižší než 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.
  + Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**pro části 06, 12 a 15:**

* + Smluvní pokuta za prodlení vybraného dodavatele nesmí být nižší než 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení **v rámci dané etapy**.
  + Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení **v rámci dané etapy**.

1. **Záruční podmínky:**

**Záruční doba se sjednává v délce min. 12 měsíců.**

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí předmětu plnění Smlouvy.

1. Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.
   1. Jako součást své nabídky předloží účastníci následující dokumenty, které budou tvořit přílohu Smlouvy:

* **Technická specifikace** předmětu plnění veřejné zakázky, řádně vyplněná (**příloha č. 3.5 až 3.9, 3.12 a 3.15** této zadávací dokumentace dle dané části veřejné zakázky).