Příloha č. 5 výzvy „Dodávka a instalace izolátoru pro zpracování tkání“

SMLOUVA O DÍLO č. ()

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla

„Dodávka a instalace izolátoru pro zpracování tkání“

(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

se sídlem: 		Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupen 		Ing. Petrem Koškou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Michalem Kurfürstem, členem představenstva		IČO: 			28338766

DIČ: 			CZ699003567

Bankovní spojení: č. ú.: 	43-4341310267/0100

Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: MUDr. Šárka Špirková (sarka.spirkova@natic.cz)

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

  - Zhotovitel:	………………………

se sídlem: 		……………………

zastoupena: 			…………………………….

IČO: 			………………………

DIČ: 			…………………….

Bankovní spojení: č. ú.: 	………….

Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: …………………….

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

  - Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

  - Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření Smlouvy.

  - Zhotovitel si je vědom toho, že tato Smlouva je uzavírána na základě proběhnuvšího výběrového řízení na Dodávku a instalace izolátoru pro zpracování tkání (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané podle Pravidel pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „Pravidla“). Smluvní strany se dohodly, že nejsou-li některé záležitosti nebo podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky, nebo které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky, výslovně uvedeny v této Smlouvě, nahlíží se na ně, jako by součástí této Smlouvy byly.

  - Zhotovitel si je vědom, že Dílo je realizováno v rámci projektu Zavedení procesu výroby bioapatitu, reg. č. CZ.01.01.01/02/25_064/0007769 realizovaného z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „Projekt“). Zhotovitel je povinen dbát na to, aby svým jednáním nezpůsobil krácení nebo odejmutí dotace Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část poskytnutou na úhradu ceny za Dílo, případně mu budou kráceny ještě nevyplacené části dotace, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod. Zhotovitel toto bere na vědomí a prohlašuje, že se seznámil s Pravidly a že se zavazuje tato Pravidla dodržovat v plném rozsahu.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u nich a jejich zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 ze dne 23. září 2024 a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho zaměstnancům a u dotčených subjektů, které jsou Zhotoviteli ke dni podpisu této Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že byl informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, nebo

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo

- dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b) výše.

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a ve smyslu Pravidel. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: Dodávka a instalace izolátoru pro zpracování tkání, které je dále specifikováno dokumentací dle čl. 2 odst. 2.2.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Kompletním zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních a instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, technologií a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou instalačních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, a to zejména:

    - kompletní zhotovení Díla specifikované touto Smlouvou a dále specifikované zejména:

- Technickou dokumentací, která byla přílohou výzvy k podání nabídek na Veřejnou zakázku nebo nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky (dále jen „Technická dokumentace“), která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy,

- oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“),

- zadávacími podmínkami Veřejné zakázky,

    - zajistit kompletní dodávku izolátoru pro zpracování tkání včetně veškerých komponentů a zařízení specifikovaných v Technické dokumentaci a oceněném položkové rozpočtu,

    - provést montáž a instalaci Díla tak, aby bylo Dílo plně funkční a mělo vlastnosti v souladu s Technickou dokumentací,

    - poskytnout součinnost při zkušebním provozu, přičemž Objednatel vyžaduje poskytnutí součinnosti v prvních třech dnech zkušebního provozu po celou pracovní dobu od 7 do 17 hodin a v následujících dnech zkušebního provozu na vyžádání Objednatele,

    - zajistit zaškolení obsluhy pro max. 15 osob.

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

  - Dílo musí být realizováno s takovými technickobezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí místa realizace Díla a aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku Objednatele nebo třetích osob. O těchto podmínkách je Zhotovitel povinen informovat také své poddodavatele včetně přepravců materiálu.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.2.1 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla zpřístupněna Technická dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval Položkový rozpočet.

  - Zjistí-li Zhotovitel během realizace Díla v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či rozpory, je povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit Objednatele.

  - Objednatel odpovídá za to, že doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Technické dokumentace.

  - Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace Díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v Technické dokumentaci a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně nadbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

  - Změnou Díla se rozumí jakákoliv změna rozsahu Díla oproti Technické dokumentaci, Položkovému rozpočtu, Veřejné zakázce a související dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací, tak provedení dodatečných prací (dále jen „Změna Díla“). Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Změny Díla budou prováděny formou dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že veškeré provedené změny budou v souladu s Pravidly.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen v případě rozhodnutí Objednatele o provedení Změny Díla Objednateli vyhovět, a to jak neprovedení dohodnutých prací, tak provedení dodatečných prací. V případě, že se jedná o požadavek na provedení dodatečných prací, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

    - Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci Projektové fáze (čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy) technické řešení Díla prostřednictvím výkresové dokumentace nejpozději do 2 týdnů od podpisu Smlouvy.

    - Zhotovitel je povinen realizovat mock-up Díla v rámci Projektové fáze (čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy) nejpozději do 4 týdnů od okamžiku schválení výkresové dokumentace dle předchozího odstavce Smlouvy Objednatelem.

    - Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 52 týdnů od podpisu Smlouvy.

    - Po provedení Díla proběhne zkušební provoz v délce 31 dnů, po jehož ukončení dojde k finálnímu předání Díla.

  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace Díla. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla může být prodloužen na základě dohody smluvních stran (Zhotoviteli tedy za žádných okolností nevzniká na prodloužení termínu plnění Díla nárok). Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a při splnění podmínek stanovených v Pravidlech.

  - Místem plnění Díla jsou prostory Objednatele v budově biomedicínského centra 4Medical Innovations Ostrava na adrese Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava.

- CENA DÍLA

  - Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy a v ostatních ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí:

Cena Díla bez DPH	……………- Kč

DPH 21%	……………- Kč

Cena Díla celkem včetně DPH	……………- Kč

  - Pokud bude v průběhu provádění Díla uvedená sazba DPH zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) zvýšena nebo snížena, má Zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daň v souladu s aktuálně platným zněním tohoto zákona.

  - Cena Díla je stanovena na základě Položkového rozpočtu (jedná se o součet položek bez pozáručního a mimozáručního servisu) oceněného Zhotovitelem. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky Zhotovitelem provedeného ocenění Položkového rozpočtu nemají vliv na Cenu Díla, na rozsah Díla ani na další ujednání smluvních stran v této Smlouvě. Položkový rozpočet (v rozsahu Ceny Díla) slouží k ohodnocení provedených částí Díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace Díla. Tím není dotčena inflační doložka obsažená v ustanovení čl. 9 odst. 9.13 Smlouvy

  - Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna jen dodatkem Smlouvy za podmínek uvedených v čl. 2 odst. 2.9 a 2.10 Smlouvy.

  - Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v Položkovém rozpočtu uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se ve výši ceny obvyklé v místě a čase.

  - Práce, dodávky a služby, které nebudou po písemné dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. 4.6 Smlouvy.

  - Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění Díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu Zhotovitelem.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohu ve výši 10 % z Ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu dle tohoto odstavce Smlouvy po podpisu Smlouvy se splatností 14 dnů. Vyúčtování výše uvedené zálohy proběhne při vystavení faktury podle čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.

  - Smluvní strany sjednávají, že právo vystavit daňový doklad na částku odpovídající 30 % Ceny Díla vzniká Zhotoviteli dnem dokončení a předání Díla (dodávky a instalace izolátoru pro zpracování tkání), a to bezodkladně po akceptaci Díla (dodávky a instalace izolátoru pro zpracování tkání) na základě oběma smluvními stranami podepsaného protokolu o předání Díla (čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy). Od částky faktury dle tohoto odstavce Smlouvy bude odečtena záloha dle čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy.

  - Smluvní strany sjednávají, že právo vystavit daňový doklad na částku odpovídající 70 % Ceny Díla vzniká Zhotoviteli okamžikem ukončení zkušebního provozu na základě oběma smluvní stranami podepsaného protokolu o ukončení zkušebního provozu (čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy).

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn zadržet 10 % Ceny Díla až do okamžiku oboustranného podpisu protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků (čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy), které byly zjištěny při zkušebním provozu a které jsou uvedeny v protokolu o ukončení zkušebního provozu dle předchozího odstavce této Smlouvy.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“). Každý daňový doklad (stejně jako veškeré další dokumenty) musí dále obsahovat název a registrační číslo Projektu: Zavedení procesu výroby bioapatitu, reg. č. CZ.01.01.01/02/25_064/0007769.

  - Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

  - Je-li správnost faktury Objednatelem zpochybněna, je Objednatel povinen tuto skutečnost do 5 pracovních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu Zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení ani smluvní pokuty dle této Smlouvy.

  - Cena za Dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Tento princip úhrady bude aplikován na všechny platby Objednatele dle této Smlouvy.

  - Platební podmínky pro mimozáruční a pozáruční servis jsou uvedeny v čl. 9 odst. 9.12 a 9.13 Smlouvy.

- MONTÁŽ

  - Součástí Díla je mimo jiné provedení montáže, která bude probíhat v prostorách Objednatele. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli a osobám určeným Zhotovitelem vstup do místa montáže a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost za účelem bezproblémového průběhu montáže. Zhotovitel bere na vědomí, že montáž může probíhat denně od 7:00 do 17:00, a zavazuje se tuto pracovní dobu respektovat. V případě, že na straně Zhotovitele vznikne potřeba provádět montáž i mimo pracovní dobu dle předchozí věty, může Zhotovitel Objednatele ve výjimečných případech o rozšíření pracovní doby požádat. Zhotovitel je oprávněn provádět montáž mimo stanovenou pracovní dobu pouze v případě, že mu k tomu dá Objednatel písemný souhlas.

  - Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami pohybu po areálu Objednatele, tyto podmínky dodržovat a zavázat k jejich dodržování také všechny své zaměstnance a poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit místo montáže tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a k jeho znečišťování při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v místě montáže.

  - Zhotovitel je v součinnosti s Objednatelem povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu v místě montáže a udržování místa montáže v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat v místě montáže čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob v místě montáže a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo místo montáže.

  - Zhotovitel je povinen vyklidit místo montáže (nebo jeho část) do 3 pracovních dnů ode dne ukončení Díla (po ukončení instalace Díla), nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dle čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy dohodnuto jinak.

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy EU a ČR a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů. Zhotovitel garantuje, že Dílo bude zhotoveno v souladu s veškerými relevantními právními předpisy a také s veškerými požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby v případě kontroly ze strany SÚKL nebo jiného relevantního orgánu Dílo splňovalo stanovené podmínky. Pokud se v jakékoliv fázi během nebo po realizaci Díla ukáže, že tyto podmínky nejsou splněny, je Zhotovitel povinen nahradit veškerou škodu, která Objednateli v takové souvislosti vznikne.

  - Projektová fáze

    - Zhotovitel je povinen realizovat projektovou fázi, jejímž účelem je ověření technických parametrů, zajištění odpovídajících návazností a posouzení technického řešení Zhotovitele Objednatelem (dále jen „Projektová fáze“).

    - Zhotovitel je v rámci Projektové fáze povinen předložit Objednateli návrh detailního technického řešení Díla prostřednictvím výkresové dokumentace ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 3.1 bod 3.1.1 Smlouvy. Objednatel se zavazuje předložený návrh do 2 týdnů od okamžiku jeho předložení buď schválit, nebo k němu vznést připomínky. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat do 5 pracovních dnů od sdělení takových připomínek. V případě velkého rozsahu připomínek je Objednatel oprávněn stanovit Zhotoviteli lhůtu delší. Pokud po zapracování připomínek Zhotovitelem vzniknou na straně Objednatele další připomínky související se zapracováním připomínek původních, je Zhotovitel povinen zapracovat ve lhůtách dle tohoto odstavce i tyto připomínky, a to i opakovaně.

    - Zhotovitel je povinen v rámci Projektové fáze realizovat mock-up Díla ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 3.1 bod 3.1.2 Smlouvy. Mock-upem se pro účely této Smlouvy rozumí věrohodný model Díla, ze kterého bude možné rozpoznat technologické a konstrukční návaznosti Díla a jeho technického řešení. Zadavatel je oprávněn vznést k mock-upu připomínky a Zhotovitel je povinen tyto připomínky zohlednit, a to i formou provedení změn technického řešení, a to bez nároku na navýšení Ceny Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn posoudit také vhodnost navržených konstrukčních materiálů a v případě, že se některý Zhotovitelem navržený materiál ukáže jako nevhodný nebo v rozporu s relevantními předpisy, požadovat jeho nahrazení materiálem vhodnějším. V průběhu realizace Díla je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady Technické dokumentace, na zjištěné vady a nedostatky. Zhotovitel předá Objednateli ve stanovené lhůtě soupis zjištěných vad a nedostatků předané Technické dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na Dílo a Cenu Díla bude řešen obecným postupem pro Změny Díla dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zajistit při plnění Díla výkon jednotlivých činností osobami, které k tomu mají potřebnou odbornost. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před zahájením montáže seznam osob, které se budou na montáži v prostorách Objednatele podílet.

  - Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo jinak nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo jinak nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

  - Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

  - Povinností Zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Objednatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu dodržování povinností vyplývajících z pravidel zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění Díla poddodavatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích dodávek, služeb a prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Díla, včetně identifikačních údajů takových poddodavatelů. Zhotovitel je povinen Objednatele o každé změně v poddodavatelském systému informovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, a to za podmínky, že nový poddodavatel bude splňovat minimálně stejné kvalifikační předpoklady, jako byly stanoveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku.

- PŘEDÁNÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Předáním Díla se pro účely všech ustanovení této Smlouvy rozumí předání Díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání a převzetí Díla Objednatelem za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy, a to před zahájením zkušebního provozu. Objednatel je oprávněn řádně provedené Dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních. Toto právo je naplněno podpisem protokolu o předání Díla (nebo jeho části) oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.

  - Má-li Dílo vady a nedodělky, které brání zahájení zkušebního provozu, je Zhotovitel povinen tyto vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit. Do odstranění takových vad není Dílo považováno za dokončené pro účely běhu doby plnění ve smyslu čl. 3 odst. 3.1 bod 3.1.3 Smlouvy ani za dokončené a předané pro účely vyplacení 30 % Ceny díla ve smyslu čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.

  - Po předání Díla dle čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy bude zahájen zkušební provoz. Účelem zkušebního provozu je ověření funkčnosti Díla a jeho soulad s Technickou dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel je povinen v průběhu zkušebního provozu poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost (minimálně v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2 bod 2.2.4 Smlouvy) a průběžně odstraňovat vady a nedostatky, které se v průběhu plnění vyskytnou. Zkušební provoz je ukončen podpisem protokolu o ukončení zkušebního provozu podepsaným oběma smluvními stranami. Protokol bude obsahovat seznam vad a nedodělků včetně uvedení lhůty, ve které je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Odstranění vad a nedodělků proběhne ve stanovené lhůtě na základě potvrzeného protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Pokud se v průběhu zkušebního provozu ukáže, že Dílo má tak závažné vady, nedodělky a nedostatky, že jej není možné užívat nebo provozovat v souladu s relevantními právními předpisy a požadavky regulačních orgánů, může Objednatel postupovat dle ustanovení čl. 11 odst. 11.7 bod 11.7.5 Smlouvy.

  - Místem předání je místo plnění Díla podle čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy. Předání Díla se povinně účastní zástupci Objednatele a Zhotovitel. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání Díla své poddodavatele.

  - Dílo, které není řádně dokončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené Dílo se považuje Dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v Technické dokumentaci a platným právním předpisům včetně technických norem dle této Smlouvy. Objednatel nepřevezme Dílo obsahující vady a nedodělky bránící užívání Díla.

  - K přejímce Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit veškerou technickou dokumentaci potřebnou k předání Díla a plnému provozu izolátoru pro zpracování tkání. Nedoloží-li je Zhotovitel úplně, není Objednatel povinen Dílo převzít. Zejména se musí jednat o technickou a validační dokumentaci, dokumentaci ke zkouškám FAT a SAT, dokumentaci k IQ/OQ a dokumentaci ke kvalifikačním zkouškám.

  - Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené Dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání Díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené Dílo.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od podpisu Smlouvy až do doby protokolárního předání Díla jako celku. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání Díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla.

  - Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla. Jednotlivé věci, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, se stanou majetkem Objednatele od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem a Technickou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, a dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.

  - Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v Technické dokumentaci nebo ve Smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání Díla nebo v průběhu zkušebního provozu, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo Dílo v době předání, ale které se projevily až po jeho předání (vady skryté). Zhotovitel dále odpovídá za vady, které vzniknou po předání Díla činností Zhotovitele na Díle (například při odstraňování vad a nedodělků, se kterými bylo Dílo převzato a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla).

  - Záruční doba na Dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu, popř. protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

  - Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady (včetně vad právních) na Díle nebo jeho části a zjistí, že Dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (dále jen „Reklamace“). Za písemnou Reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této Smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu takové kontaktní adresy. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel potvrdí Objednateli písemně převzetí Reklamace. Reklamace je pro účely běhu reakčních dob povazována za uplatněnou v okamžiku odeslání Reklamace Objednatelem. Ustanovení tohoto odstavce se obdobně použije také na hlášení poruch v rámci mimozáručního a pozáručního servisu.

  - Způsob odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Sjednání nápravy je možné odstraněním vady dodáním náhradního plnění, odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo případně přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

  - O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

  - V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve lhůtách dle Smlouvy a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. Tento postup nemá vliv na trvání a obsah záruky.

  - Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli mimozáruční servis. V rámci mimozáručního servisu je Zhotovitel povinen odstranit veškeré poruchy a provést servisní práce, které svým charakterem nejsou vadou a neuplatní se na ně ustanovení o záruce. Zhotovitel je povinen poskytovat mimozáruční servis po celou dobu trvání záruky dle čl. 9 odst. 9.7 Smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržet reakční doby, které jsou stanoveny v čl. 9 odst. 9.14 Smlouvy. Za poskytování mimozáručního servisu náleží zhotoviteli hodinová odměna uvedená v příloze č. 1 Smlouvy, která bude fakturována podle skutečně provedených prací vždy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly dané práce provedeny.

  - Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli pozáruční servis. V rámci pozáručního servisu je Zhotovitel povinen odstranit veškeré poruchy a provést servisní práce na základě požadavku Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat pozáruční servis po dobu 120 měsíců od skončení trvání záruky dle čl. 9 odst. 9.7 Smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržet reakční doby, které jsou stanoveny v čl. 9 odst. 9.14 Smlouvy. Za poskytování pozáručního servisu náleží zhotoviteli hodinová odměna uvedená v příloze č. 1 Smlouvy, která bude fakturována podle skutečně provedených prací vždy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly dané práce provedeny. Smluvní strany se dohodly, že hodinová sazba za pozáruční servis může být navýšena (na základě vyhrazené změny závazku analogicky dle § 100 odst. 1 ZZVZ), pokud dojde ke zvýšení meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. V takovém případě bude hodinová sazba za pozáruční servis navýšena o inflaci dle předchozí věty.

  - Pro odstranění vad v rámci záruky a odstranění dalších poruch a nedostatků v rámci mimozáručního a pozáručního servisu platí následující podmínky:

    - Pokud se jedná o vadu/poruchu, která brání užívání Díla, je Zhotovitel povinen odstranit vadu/poruchu nejpozději do 24:00 hod. následujícího dne po nahlášení vady/poruchy.

    - Pokud se jedná o vadu/poruchu, která nebrání užívání Díla, je Zhotovitel povinen tuto vadu/poruchu odstranit do 7 dnů od jejího nahlášení Objednatelem.

    - Pro počátek běhu reakčních dob dle čl. 9 odst. 9.14.1 a 9.14.2 je rozhodující okamžik nahlášení vady/poruchy. Dojde-li k nahlášení vady/poruchy v pracovní den od 7:00 do 17:00 hod., začíná reakční doba běžet okamžitě (v okamžiku odeslání nahlášení vady/poruchy Objednatelem). Dojde-li k nahlášení vady/poruchy mimo uvedenou dobu, začíná reakční doba běžet v 7:00 nejbližšího pracovního dne.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním části Díla dle čl. 3 odst. 3.1.1 a 3.1.2 Smlouvy oproti termínům tam stanoveným.

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním Díla oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.1.3 Smlouvy.

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, se kterými bylo Dílo převzato v kterékoliv fázi plnění Smlouvy (předání Díla, zkušební provoz), ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad nebo termínem odstranění poruch v rámci mimozáručního a pozáručního servisu dle reakčních dob uvedených v čl. 9 odst. 9.14.1 Smlouvy ve výši 5.000 Kč bez DPH za každou započatou hodinu prodlení.

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad nebo termínem odstranění poruch v rámci mimozáručního a pozáručního servisu dle reakčních dob uvedených v čl. 9 odst. 9.14.2 Smlouvy ve výši 2.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo montáže ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP v místě montáže uložených mu touto Smlouvou nebo zákonem č. 309/2006 Sb. nebo souvisejícími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč.

  - Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé další porušení této Smlouvy, a to i opakovaně. Pokud se v daném případě jedná o prodlení, platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý den prodlení.

  - Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené Objednateli, úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuty a úroky podle tohoto čl. 10 Smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení výzvy k placení smluvní straně, která je k zaplacení příslušné smluvní pokuty nebo úroku povinna.

  - Smluvní strany ujednávají výslovně, že nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Tato Smlouva zanikne splněním závazku, nebo před uplynutím doby plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran definovaného v tomto článku Smlouvy, případně z dalších důvodů uvedených dále v tomto článku Smlouvy, a to jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou smluvních stran, pokud je takový postup v souladu s Pravidly. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

  - Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o vzniku důvodu k odstoupení od Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.

  - Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této Smlouvy je považováno:

- prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla delší než 20 kalendářních dnů,

- opakované neposkytnutí součinnosti v rámci zkušebního provozu,

- případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním Objednatele, Technickou dokumentací nebo jinými relevantními dokumenty a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky bez zbytečného odkladu neodstraní,

- neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm,

- byl-li důvodně podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitele,

- neodstranění vady v rámci záruky nebo poruchy v rámci mimozáručního a pozáručního servisu ve lhůtě do 60 kalendářních dnů od nahlášení vady/poruchy Objednatelem.

  - Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je prodlení Objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 30 dní.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při provádění Díla Zhotovitel navzdory písemnému upozornění Objednatele opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v případě, že Zhotovitel provádí Dílo navzdory písemnému upozornění Objednatele opakovaně (tj. více než 2x) takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

  - Důsledky odstoupení od Smlouvy:

    - Smlouva zaniká odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody či uhrazení smluvních pokut vzniklých před ukončením Smlouvy.

    - Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy.

    - Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly Zhotovitelem provedeny do doby odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, platí i po odstoupení od Smlouvy, a to pro tu část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

    - Odstoupí-li Zhotovitel od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy takto:

  - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností, které ocení stejným způsobem, kterým je stanovena Cena Díla, s použitím hodnot v Položkovém rozpočtu;

  - Zhotovitel provede finanční vyčíslení doposud provedených prací a zpracuje dílčí konečnou fakturu;

  - Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání Díla a Objednatel je povinen do 10 dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení;

  - Objednatel uhradí Zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené dílčí konečné faktury.

    - Odstoupí-li Objednatel od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, ztrácí Zhotovitel nárok na cenu Díla podle této Smlouvy, a to i v případě, že již Dílo nebo jeho část Zhotovitel realizoval; cenu Díla nebo její část již Zhotoviteli zaplacenou (včetně poskytnuté zálohy) je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Objednatel v takovém případě vrátí Zhotoviteli veškeré doposud poskytnuté plnění. Toto ustanovení se uplatní i v případě odstoupení po dokončení Díla.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. Výjimku z pravidel stanovených tímto odstavcem tvoří identifikační údaje smluvních stran, bankovní spojení a kontakty na kontaktní osoby, případně další údaje, jejichž změnou nedochází k úpravě práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. Ke změně těchto údajů není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, ale postačí pouze písemné oznámení druhé smluvní straně. Tím není dotčeno ustanovení čl. 2 odst. 2.9 Smlouvy.

##### Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem v České republice.

  - Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. Stejně tak nesmí Zhotovitel převádět plně ani zčásti své pohledávky vůči Objednateli, ani není oprávněn provést zápočet. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli.

  - Platnost a účinnost Smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

  - V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.

  - Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

  - Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

- Přílohou č. 1 této Smlouvy je Položkový rozpočet.

- Přílohou č. 2 této Smlouvy je Technická dokumentace.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

V ______________ dne __________			V ______________ dne __________

______________________________			________________________

Ing. Petr Koška, MBA

Předseda představenstva

______________________________

Ing. Michal Kurfürst

Člen představenstva